　　　　　                                    

四川外国语大学校友数据采集及系统优化项目

采购询价单
（项目号：）
	序号
	品名
	技术（质量）需求
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	校友基础信息采集
	1、 采集数量：4500人/年×7年=3.15万条数据
2、采集内容：含档案号/件号/年级/学院/专业/身份证号/姓名/联系方式等字段

2、 采集质量要求：档案号、件号、年级、专业、身份证、姓名为必采字段，形成统一的excel数据台账并导入校友系统中
	7000
	1
	7000

	2
	入学寸照采集处理
	1、 采集数量：按3.15万人数进行入学寸照采集，2、采集内容：采集校友登记表中的寸照信息，

3、工作内容：人脸检测/自动裁剪/背景净化/格式转换/命名规范

4、采集质量要求：最低分辨率200*200，模糊寸照需进行至少1次AI修复
	5800
	1
	5800

	3
	成绩单采集与关联
	1、 采集内容：采集20-25年毕业生成绩单数据，2、采集数量：20-25年毕业生数据预估为27000人

3、采集质量：保留成绩单原有分辨率及格式，采集后系统支持按年级、姓名、专业进行成绩单查询
	4000
	1
	4000

	4
	入学登记表采集
	扫描件/PDF采集、关键字段OCR识别+人工质检修正、与校友信息关联
	4500
	1
	4500

	5
	20到26年活动照片+毕业照
	1、 采集档案馆已有的20-26年毕业照照片

2、 采集档案馆已有的20-26年相关活动照片

3、归档相关照片资源并上传到校友系统，支持按照片标题进行搜索
	3500
	1
	3500

	6
	数据清洗标准化
	去重/补全/标准化，含不规范院系、专业名称标准化、日期格式统一、逻辑校验
	3500
	1
	3500

	7
	数据录入与入库校验
	包含：20-26年采集数据批量导入+5%抽样复核+业务逻辑校验+问题数据反馈
	3500
	1
	3500

	8
	人脸底库数据清洗
	对近10年的毕业生人脸数据进行优化，提高人脸识别命中率
	6000
	1
	6000

	9
	大屏系统优化开发
	整体开发新版本大屏，保留原有大屏版本
1、界面优化更新
2、banner图机制更新，保留部分照片
3、成绩单及寸照查询，支持身份证号查询
	4000
	1
	4000

	10
	大屏AI升级
	工作内容：大屏系统增加AI对话查询功能，支持：寸照、成绩单对话查询搜索，示例：请帮我查一下2020届张三的寸照
	8000
	1
	8000

	一、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

检查因素

检查内容

（1）具有独立承担民事责任的能力
提供
1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式）。
2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

（6）业绩要求证明材料

近2年内有服务过国企、政府机关、事业单位的情况证明，证明材料为中标/成交通知书或有效合同）。

（7）供应商注册地要求

供应商注册地需在重庆或在重庆有分支机构，分支机构的需要提供场地租赁证明材料且在有效期内，注册时间在2024年1月1日以前。

二、成交原则：

满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和商务要求且报价最低。

3、 交货（实施）时间、地点：

    2026年4月30日前交付成果
4、 验收方式及标准：

1. 验收方式：采用分阶段验收与最终验收相结合的方式。  

   （1）阶段验收：供应商完成单项子任务（如校友基础信息采集、入学寸照处理等）后，需向采购人提交阶段成果及验收申请，采购人在5个工作日内组织相关业务人员对阶段成果进行核查验收；  

   （2）最终验收：所有子任务完成且阶段验收通过后，供应商提交完整项目成果（含标准化数据文件、操作说明书、验收报告初稿等），采购人将组织由校内业务部门、技术专家组成的验收小组进行最终验收。  

2. 验收标准：  

   （1）数据类成果：完成校友基础信息采集、入学寸照数据采集，20-26年活动照片及毕业照数据采集工作；  

   （2）系统类成果：大屏系统功能完全符合需求（学校logo更新正确、banner图切换机制稳定、冗余模块删除彻底、身份证号查询功能响应时间≤2秒），且无明显界面卡顿或功能异常；  

   （3）文档类成果：提交的所有资料格式规范、内容完整，包含数据采集过程记录、用户操作手册等。

3. 验收结果处理：验收合格的，双方签署《项目验收报告》；验收不合格的，供应商需在采购人指定的工作日内完成整改并重新申请验收，逾期未整改或整改后仍不符合标准的，采购人有权拒绝支付对应款项并追究违约责任。
5、 质量保证及售后服务：

本项目整体质保1年（自验收合格之日起算）。售后服务内容：

维护服务：自验收之日起提供12个月免费维护，涵盖非人为损坏的性能故障（如软件兼容性问题、软件故障、数据异常等）。以下情况不在保修范围内：人为操作造成数据丢失、不可抗力（如自然灾害）造成的损坏。

技术支持：提供5×8小时在线客服（9:00-18:00）、提供微信、电话等反馈渠道，解答使用疑问、指导操作流程；提供产品手册、常见问题（FAQ），方便自助查询。
六、付款方式：

1、项目最终验收合格后10个工作日内，采购人向供应商支付至合同总额的100%，供应商需提供支付金额对应的增值税专用发票。

2、所有款项均通过银行转账方式支付至供应商指定的合法有效银行账户，供应商需确保账户信息准确无误，因账户信息错误导致的付款延迟或损失由供应商自行承担。
七、报价要求：
本项目最高限价49800元。本次报价须为人民币报价。报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的完成本项目所需的产品购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、检测费、各种应纳的税费等直至交付使用的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
八、其他要求：

报价人须在2026年4月10日（15:00）前将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料（含资格条件检查内容）密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学XX处（立德楼档案馆办公室），联系人：陈老师，联系电话：023-65382360

	


报价单位（盖章）：                                    报价时间：

联系人：                                              联系电话：

供应商响应文件格式要求
一、经济部分
（一）报价函

（二）明细报价表
二、技术部分
技术应答
三、商务部分
商务要求响应情况
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
一、经济部分
（一）报价函
四川外国语大学：
我方收到的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。
1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价为：    人民币大写：      元整；人民币小写：       元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本 份。
3.我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。
5. 我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6. 在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川外国语大学采购与招投标管理办法（试行）》之规定给予惩罚。
供应商（公章）：
地址：
电话： 
传真：
网址：
邮编：
 联系人：
年   月  日
（2） 明细报价表

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。
二、技术部分
技术应答（格式自定）
三、商务部分
商务要求响应情况：交货（实施）时间、地点、条款等（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：四川外国语大学：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （供应商公章）
                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：四川外国语大学：
（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致四川外国语大学：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（供应商公章）
                                                         年   月   日
第- 4 -页共12页

